附件1报价文件包装封面

年    月    日     时    分之前不得开启。

项目名称：

供应商（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件2报价文件格式：标书封面

（正本/副本)

报价文件

项目名称：

供应商（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件3 报价汇总表

报价汇总表

| 报价项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |
| 总报价 （含税） | 大写： 小写： |  | 税率 | % |
|  |  |  | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。价格包括但不限于全部机械使用费，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、动力费、燃料费以及施工机械的养护费、操作员人工费、保险费、管理费、利润、税金、风险等为完成本报价项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，采购人无须另外支付其他任何费用。

2. 供应商需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

附件4 报价明细表

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 除税合价 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除沥青路面、基层 | m2 | 884.94 |  |  | 1、拆除18cm沥青混凝土面层+51cm厚基层 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 2 | 拆除沥青路面、基层 | m2 | 15.2 |  |  | 1、拆除10cm沥青混凝土面层+51cm厚基层 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 3 | 拆除混凝土路面、基层 | m2 | 3319.33 |  |  | 1、拆除20cm现状机动车道混凝土路面层+34cm厚基层 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 4 | 拆除混凝土路面、基层 | m2 | 33669.15 |  |  | 1、拆除20cm现状机动车道混凝土路面层+35cm厚基层 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 5 | 拆除人行道透水砖、基层 | m2 | 795.595 |  |  | 1、拆除6cm厚人行道透水砖（含结合层拆除）+15cm透水混凝土基层+10cm土方开挖 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 6 | 拆除侧、平(缘)石 | m | 289.5 |  |  | 1、拆除侧、平(缘)石 2、弃方运距：供应商自行考虑 |
| 7 | 路床(槽)整形 | m2 | 884.94 |  |  | 路床(槽)整形碾压 |
| 8 | 细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C | m2 | 1215.63 |  |  | 1、4cm厚细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）摊铺、含粘层油喷洒 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关机械服务费用 |
| 9 | 中粒式沥青砼(AC-20C) | m2 | 1105.4 |  |  | 1、6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)摊铺、含粘层油喷洒 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关机械服务费用 |
| 10 | 中粒式沥青砼(AC-25C) | m2 | 995.17 |  |  | 1、8cm厚中粒式沥青砼(AC-25C)摊铺、含下封层、透层洒布 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关机械服务费用 |
| 11 | 5%水泥稳定碎石 | m2 | 884.94 |  |  | 1、35cm厚5%水泥稳定碎石摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 12 | 4%水泥稳定碎石 | m2 | 884.94 |  |  | 1、16cm厚4%水泥稳定碎石摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 13 | 路床(槽)整形 | m2 | 15.2 |  |  | 路床(槽)整形碾压 |
| 14 | 细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C | m2 | 19.636 |  |  | 1、4cm厚细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）摊铺、含粘层油喷洒 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关机械服务费用 |
| 15 | 中粒式沥青砼(AC-20C) | m2 | 17.418 |  |  | 1、6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)摊铺、含下封层、透层洒布 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关机械服务费用 |
| 16 | 5%水泥稳定碎石 | m2 | 15.2 |  |  | 1、30cm厚5%水泥稳定碎石摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 17 | 4%水泥稳定石屑 | m2 | 15.2 |  |  | 1、16cm厚4%水泥稳定石屑摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 18 | 路床(槽)整形 | m2 | 3319.33 |  |  | 路床(槽)整形碾压 |
| 19 | 5%水泥稳定碎石 | m2 | 3319.33 |  |  | 1、18cm厚5%水泥稳定级配碎石摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 20 | 4%水泥稳定碎石 | m2 | 3319.33 |  |  | 1、16cm厚4%水泥稳定级配碎石底基层摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 21 | 路床(槽)整形 | m2 | 33669.15 |  |  | 路床(槽)整形碾压 |
| 22 | 5%水泥稳定碎石 | m2 | 33669.15 |  |  | 1、20cm厚5%水泥稳定碎石摊铺及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 23 | 15cm厚级配碎石垫层 | m2 | 33669.15 |  |  | 1、15cm厚级配碎石垫层回填及压实 2、详见设计图纸要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 24 | 人行道整形碾压 | m2 | 795.595 |  |  | 路床(槽)整形碾压 |
| 25 | 10cm级配碎石 | m2 | 795.595 |  |  | 1、10cm级配碎石回填及压实 2、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 二 | 管线工程（开挖部分） |  |  |  |  |  |
| 26 | 挖沟槽土方 | m3 | 40280.1 |  |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 27 | 回填石屑 | m3 | 20690.71 |  |  | 1、填方材料品种：石屑 2、密实度：按规范要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 28 | 石屑垫层 | m3 | 6604.44 |  |  | 1、垫层材料品种：石屑 2、密实度：按规范及图纸要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 29 | 回填方 | m3 | 8776.3 |  |  | 1、填方材料品种：原土 2、密实度：按规范要求 3、填方来源：利用 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 30 | 余方弃置 | m3 | 30187.355 |  |  | 1、废弃料品种：一般土壤 2、运距：由供应商自行考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 31 | 碎石垫层 | m3 | 32.7 |  |  | 1、填方材料品种：碎石 2、密实度：按规范要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 32 | 抛石挤淤 | m3 | 130.81 |  |  | 1、材料品种、规格：块石（利用水泥块） 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 33 | 松木桩 | m3 | 3.321 |  |  | 1、挖掘机打(压)圆木桩 2、其他：综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 34 | 围墙破除 | m | 48 |  |  | 1、名称:围墙破除 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |
| 35 | 除税合计 | 元 |  |  |  |  |
| 36 | 税金 | 元 |  |  |  |  |
| 37 | 含税合计 | 元 |  |  |  |  |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。价格包括但不限于全部机械使用费，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、动力费、燃料费以及施工机械的养护费、操作员人工费、保险费、管理费、利润、税金、风险等为完成本报价项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，采购人无须另外支付其他任何费用。

2. 供应商需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

营业执照

法定代表人身份证